PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 2 – AG202

[Thứ Tư, 21/10/2026]

********************

| Họ và tên | Tạ Phúc Minh Hiếu | Mã sinh viên | B25DTCN088 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Ngày ôn tập | 2 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay2_agile.docx.

Bài 1. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Khách có đơn hàng trị giá 250k và mã GREEN20 còn hạn | Khách nhập mã GREEN20 và áp dụng | Hệ thống chấp nhận mã , giảm 20k và cập nhật tổng tiền còn 230k |
| (2a) Mã đã hết hạn | Khách có đơn hàng trị giá 250k và mã giảm giá đã hết hạn | Khách nhập mã và áp dụng | Hệ thống từ chối mã , hiển thị thông báo mã hết hạn và giữ nguyên tổng 250k |
| (2b) Đơn dưới 200.000đ | Khách có đơn hàng trị giá 150k và mã GREEN20 còn hạn | Khách nhập mã GREEN20 và áp dụng | Hệ thống từ chối mã , thông báo đơn hàng phải từ 200k và giữ nguyên tổng tiền 150k |

Bài 2. Acceptance Criteria và Definition of Done

a) Phân loại (ghi AC hoặc DoD)

| STT | AC / DoD | STT | AC / DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC | 5 | AC |
| 2 | DoD | 6 | DoD |
| 3 | AC | 7 | AC |
| 4 | DoD | 8 | DoD |

b) AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

- AC: áp dụng cho từng User Story , xác định các điều kiện cụ thể để story được chấp nhận - DoD: Áp dụng chung cho các hạng mục được coi là hoàn thành , quy định những tiêu chuẩn chất lượng cần đáp ứng

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| c) Ví dụ AC (theo dõi trạng thái đơn giao) | Khi khách mở chi tiết đơn hàng, hệ thống hiển thị đúng trạng thái giao hàng hiện tại |
| c) Ví dụ DoD (theo dõi trạng thái đơn giao) | Chức năng theo dõi trạng thái đơn giao đã được kiểm thử, code được review và không còn lỗi nghiêm trọng |

Bài 3. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do (so sánh với R = 3 SP) |
| --- | --- | --- |
| S1 | 1 | Đăng xuất đơn giản hơn đăng nhập bằng số điện thoại và OTP |
| S2 | 5 | Cần lấy và hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt, phức tạp hơn story tham chiếu |
| S3 | 8 | Tích hợp cổng thanh toán bên ngoài, cần xử lý kết quả giao dịch và lỗi, phức tạp hơn R |
| S4 | 13 | Cần phân tích lịch sử mua hàng và xây dựng chức năng gợi ý, có độ phức tạp và không chắc chắn cao |

b) Planning Poker: thẻ 3, 5, 5, 13 – đội nên làm gì tiếp theo?

Đội cần thảo luận để tìm hiểu lý do chênh lệch giữa các mức ước lượng sau đó các dev giải thích quan điểm, làm rõ yêu cầu và ước lượng lại bằng Planning Poker cho đến khi đạt được sự thống nhất hợp lý

c) Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

- Story Point đánh giá tương đối độ phức tạp, khối lượng công việc và mức độ không chắc chắn của User Story - Không phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ làm việc của từng người - Kết hợp với Velocity của nhóm để dự báo khối lượng công việc có thể hoàn thành trong Sprint

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |